Informe

“Avance de Servicios a Terceros”

Savina  Clínico

Versión 1.0

Enero 2018

Aprobaciones

| Elaborador | Revisor | Aprobador |
| --- | --- | --- |
| Miguel Reyes Jefe de Continuidad | Claudio Torrejón Subgerente de Tecnología e Innovación | Eric Mosnich Gerente de Tecnología e Innovación |

Recepcionado por:

| Nombre y Cargo | Área | Empresa |
| --- | --- | --- |
| Inti Paredes |  |  |

Tabla de Contenidos

1.	Objetivos del documento	4

2.	Informe de Correctivos	5

3.	Informe de Evolutivos/Normativos	5

4.	Riesgos	5

5.	Solicitud de pendientes	5

6.	resumen de horas por tipo de requerimientos	7

7.	Resumen de horas por tipo de tareas	7

# Objetivos del documento

El objetivo principal del presente documento es detallar y transparentar los servicios prestados por RayenSalud Spa en detalle durante el periodo comprendido entre el 01 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2017. En él se explicaran en que consistieron los requerimientos correctivos, evolutivos, normativos y otros que fueron realizados durante el periodo mencionado.

Para terminar el ciclo del proceso, se llenaran los campos “recepcionado por:” con la persona responsable por parte del cliente el cual deberá enviar un correo de aceptación o reparos del documento. Este correo deberá llegar durante 48 horas de corrido o en caso contrario se dará por aprobado en presente documento.

# Informe de Correctivos

| Proyecto | N° Req. | Descripción | Estado | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SavCli | 151791 | Reporte en Excel sobre SAT generadas | Terminado | 8 |
| SavCli | 148564 | Traspaso de solicitudes de un médico a otro | Terminado/se sube al cab para producción | 6 |
| SavCli | s/n | Error de ambiente demo de savina | Enviado a operaciones | 36.5 |

# Informe de Evolutivos/Normativos

| Proyecto | N° Req. | Descripción | Estado | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Riesgos

| N° | Descripción del Riesgo | Acción Mitigadora | Estado |
| --- | --- | --- | --- |

# Solicitud de pendientes

| N° | Descripción | Observaciones | Responsable | Fecha de Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 152247 | Número de visualización de solicitudes en los listados | En evaluación de factibilidad para encontrar la mejor forma de paginar | Victor Coronado |  |
| 136839 | Problema en duplicación de apellidos | No abordado aún por falta de HH | Victor Coronado |  |
| 132679 | Modificación de registros de solicitudes de casos clínicos | No abordado aún por falta de HH | Víctor Coronado |  |

# resumen de horas por tipo de requerimientos

| Proyecto | Total Horas |
| --- | --- |
| Evolutivos | 0 |
| Normativos | 0 |
| Correctivos | 50.5 |
| TOTAL HORAS | 50.5 |

# Resumen de horas por tipo de tareas

| Proyecto | Total Horas |
| --- | --- |
| Gestión TI |  |
| Scrum Master | 8 |
| Análisis |  |
| Analista Desarrollador | 42.5 |
| Analista Desarrollador Integraciones |  |
| Pruebas |  |
| Pre-Producción |  |
| Producción |  |
| TOTAL HORAS | 50.5 |