Informe

“Avance de Servicios a Terceros”

Savina  Paciente

Versión 1.0

Febrero 2018

Aprobaciones

| Elaborador | Revisor | Aprobador |
| --- | --- | --- |
| Miguel Reyes Jefe de Continuidad | Claudio Torrejón Subgerente de Tecnología e Innovación | Eric Mosnich Gerente de Tecnología e Innovación |

Recepcionado por:

| Nombre y Cargo | Área | Empresa |
| --- | --- | --- |
| Inti Paredes |  |  |

Tabla de Contenidos

1.	Objetivos del documento	4

2.	Informe de Correctivos	5

3.	Informe de Evolutivos/Normativos	5

4.	Riesgos	6

5.	Solicitud de pendientes	6

6.	resumen de horas por tipo de requerimientos	7

7.	Resumen de horas por tipo de tareas	7

# Objetivos del documento

El objetivo principal del presente documento es detallar y transparentar los servicios prestados por RayenSalud Spa en detalle durante el periodo comprendido entre el 01 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2017. En él se explicaran en que consistieron los requerimientos correctivos, evolutivos, normativos y otros que fueron realizados durante el periodo mencionado.

Para terminar el ciclo del proceso, se llenaran los campos “recepcionado por:” con la persona responsable por parte del cliente el cual deberá enviar un correo de aceptación o reparos del documento. Este correo deberá llegar durante 48 horas de corrido o en caso contrario se dará por aprobado en presente documento.

# Informe de Correctivos

Nota: los números de requerimientos corresponden a Redmine.

| Proyecto | N° Req. | Descripción | Estado | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Informe de Evolutivos/Normativos

Nota: los números de requerimientos corresponden a Redmine.

| Proyecto | N° Req. | Descripción | Estado | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SavPa | 27436 | A partir del logo o de una paleta entregada por cliente (por verse), actualizar aspecto de la aplicación para que se vea institucional. | Terminado | 12 |
| SavPa | 27438 | Agregar link a crear paciente para pantalla de officer. | Terminado | 6 |
| SavPa | 27451 | Agregar validación de officer autorizado al crear paciente. | Terminado | 18 |
| SavPa | 27452 | Agregar botón de control preventivo como tipo de agendamiento | Terminado | 4 |
| SavPa | 27453 | Omitir paso de síntomas en agendamiento | Terminado | 6 |
| Savpa | 27454 | Agregar leyenda automática de control preventivo | Terminado | 2 |
| Savpa | 27455 | Agregar botón de telepsiquiatría como tipo de agendamiento | Terminado | 4 |
| Savpa | 27456 | Mostrar exclusivamente a médicos psiquiatras | Terminado | 4 |
| Savpa | 27457 | Modificar paso de síntomas en agendamiento | Terminado | 18 |
| Savpa | 27459 | Agregar link para cada documento asociado a la atención | Terminado | 12 |
| Savpa | 27460 | Levantar y configurar nueva máquina EC2 para que corra exlusivamente esta instancia de la aplicación. | Terminado | 18 |

# Riesgos

| N° | Descripción del Riesgo | Acción Mitigadora | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Porcentaje definido por el desarrollador externo que corresponde al 15% del total de horas. | Se asume como parte del desarrollo externo | Terminado |

# Solicitud de pendientes

| N° | Descripción | Observaciones | Responsable | Fecha de Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# resumen de horas por tipo de requerimientos

| Proyecto | Total Horas |
| --- | --- |
| Evolutivos | 104 |
| Normativos | 0 |
| Correctivos | 0 |
| TOTAL HORAS | 104 |

# Resumen de horas por tipo de tareas

| Proyecto | Total Horas |
| --- | --- |
| Gestión TI |  |
| Scrum Master | 20 |
| Análisis |  |
| Analista Desarrollador | 104 |
| Analista Desarrollador Integraciones |  |
| Pruebas |  |
| Pre-Producción |  |
| Producción |  |
| TOTAL HORAS | 124 |