Informe

“Avance de Servicios a Terceros”

Savina  Paciente

Versión 1.0

Febrero 2018

Aprobaciones

| Elaborador | Revisor | Aprobador |
| --- | --- | --- |
| Miguel Reyes Jefe de Continuidad | Claudio Torrejón Subgerente de Tecnología e Innovación | Eric Mosnich Gerente de Tecnología e Innovación |

Recepcionado por:

| Nombre y Cargo | Área | Empresa |
| --- | --- | --- |
| Inti Paredes |  |  |

Tabla de Contenidos

1.	Objetivos del documento	4

2.	Informe de Correctivos	5

3.	Informe de Evolutivos/Normativos	5

4.	Riesgos	5

5.	Solicitud de pendientes	5

6.	resumen de horas por tipo de requerimientos	6

7.	Resumen de horas por tipo de tareas	6

# Objetivos del documento

El objetivo principal del presente documento es detallar y transparentar los servicios prestados por RayenSalud Spa en detalle durante el periodo comprendido entre el 01 de Febrero 2018 y 28 de Febrero 2018. En él se explicaran en que consistieron los requerimientos correctivos, evolutivos, normativos y otros que fueron realizados durante el periodo mencionado.

Para terminar el ciclo del proceso, se llenaran los campos “recepcionado por:” con la persona responsable por parte del cliente el cual deberá enviar un correo de aceptación o reparos del documento. Este correo deberá llegar durante 48 horas de corrido o en caso contrario se dará por aprobado en presente documento.

# Informe de Correctivos

Nota: los números de requerimientos corresponden a Redmine.

| Proyecto | N° Req. | Descripción | Estado | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Savpa | 152720 | Volver a suscribir a Usuario | Terminado | 11 |
| Savpa | 152728 | Ocultar la opción unsuscribe | Terminado | 11 |

# Informe de Evolutivos/Normativos

| Proyecto | N° Req. | Descripción | Estado | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Savpa |  | Realizar pruebas en Dashboard | Terminado | 16 |
| Savpa |  | Reporte consolidado instancia Officer | Terminado | 20 |
| Savpa |  | Validación Officer creación de atención | Terminado | 8 |

# Riesgos

| N° | Descripción del Riesgo | Acción Mitigadora | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Porcentaje definido por el desarrollador externo que corresponde al 15% del total de horas. | Se asume como parte del desarrollo externo | Terminado |

# Solicitud de pendientes

| N° | Descripción | Observaciones | Responsable | Fecha de Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# resumen de horas por tipo de requerimientos

| Proyecto | Total Horas |
| --- | --- |
| Evolutivos | 44 |
| Normativos | 0 |
| Correctivos | 22 |
| TOTAL HORAS | 66 |

# Resumen de horas por tipo de tareas

| Proyecto | Total Horas |
| --- | --- |
| Gestión TI |  |
| Scrum Master | 10 |
| Análisis |  |
| Analista Desarrollador | 66 |
| Analista Desarrollador Integraciones |  |
| Pruebas |  |
| Pre-Producción |  |
| Producción |  |
| TOTAL HORAS | 76 |