# Mantenimiento Evolutivo

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos Referenciales** | |
| **Contratante: SSMSur** | |
| **Documento Ordinario N°: (Solo si aplica)** | |
| **Nombre Responsable SIDRA: Juan Pablo Urzúa** | |
| **Sistema Utilizado**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **PORTAL** |  | **FLORENCE** |  | **MI SALUD** |  | **IRIS** |  | **VADEMECUM** |  | **RNI** | | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Descripción De Solicitud: | |
| Se solicita que el Visor Salud de Te Integra, funcione de igual forma como está creado el Portal de HEC.  Lo anterior, para utilizar esta herramienta como perfil de auditoria, sin que se ocupe una licencia y se pueda revisar el historial de un paciente.  cid:image002.jpg@01D47B39.977DE6B0  Según el esquema de la página 290 de la Oferta Técnica, se mencionan diversos RCE, sin embargo, para este caso solo se necesita acceder a lo registrado en Rayen y a la información de AVIS y TrackCare, que será migrada al Salud Te Integra.  Esto último, está en proceso de inicio de actividad con el equipo de Integraciones. | |
| **Finalidad, Dimensión de Impacto:** | |
| Dar cuenta de un perfil de Observador/Auditor de Historia Clínica. | |
| **Estimación de tiempos a alto nivel:** | |
| |  |  | | --- | --- | | Ítem | Cantidad HH | | Análisis y levantamiento inicial | 12 | | Preparación de ambiente, clonación de proyectos Back y Front | 8 | | Modificación de los componentes del back End y front end para agregar token de autentificación (actualmente no tiene ya que fue realizado antes de la norma) | 12 | | Modificación de los componentes Back End y Front End para mostrar, procesar y adjuntar los distintos repositorios de información | 24 | | Pruebas Unitarias | 8 | | Documentación de entrega y empaquetado | 8 | | **Total desarrollo** | **72** |   Alberto, estas horas son sólo de desarrollo con dedicación al 100%, considerar los temas de integración, CM, QA. | |
| **Validación Funcional (Uso Interno Rayen)** | |
| **Es Pertinente:** | [Si] |
| **Corresponde a línea de Negocio** | [Si] |
| **Nivel Aporte** | [Alto] |
| **Argumentos:** | Mejora el uso y seguimiento de los procesos de auditorías |
| **Parametrizable o Toda la Red:** | TODA |
| **Validado por:** | Marcela Andía |
| **Validación Técnica (Uso Interno Rayen)** | |
| Es Factible: | [Si] |
| Falta Información | [No] |
| **Alcance de la Solución:** | [Describir el alcance de la solución] |
| **Aspectos que no se incluyen en la solución:** | [Enunciar que aspectos funcionales, no serán cubiertos en el desarrollo de la solución] |
| **Riesgos:** | [Describir los riesgos o el impacto asociado a la implementación del requerimiento] |
| Observaciones: | El sistema deberá trabajar con el modelo actual de Salud Te integra, en base a entidades contratantes, donde cada gestor o cada encargado de la entidad deberá crear a los usuarios que podrán hacer uso de Salud Te Integra, bajo este contexto el funcionamiento de la aplicación no tendrá dificultades, esto es requerido ya que la aplicación tiene registro de login y trazabilidad de impresiones. |
| Validado por: | [Nombre y Apellido del técnico] |