|  |
| --- |
| MANTENIMIENTO EVOLUTIVOSalud te Integra |



# ESTIMACIÓN DE TIEMPOS


# REQUERIMIENTO MANTENIMIENTO EVOLUTIVO

# REQUERIMIENTO Salud Te Integra

Alcance

Se solicita que el Visor Salud de Te Integra, funcione de igual forma como está creado el Portal de HEC.

Lo anterior, para utilizar esta herramienta como perfil de auditoria, sin que se ocupe una licencia y se pueda revisar el historial de un paciente.



Según el esquema de la página 290 de la Oferta Técnica, se mencionan diversos RCE, sin embargo, para este caso solo se necesita acceder a lo registrado en Rayen y a la información de AVIS y TrackCare, que será migrada al Salud Te Integra.

Esto último, está en proceso de inicio de actividad con el equipo de Integraciones.

# TAREAS A REALIZAR PARA EL PROYECTO:

Detalle.

|  |  |
| --- | --- |
| N°/Act | Actividades Salud te Integra |
| 1 | Levantamiento y Análisis |
| 2 | Desarrollo Front End y Back End |
| 3 | Documentación |
| 4 | Pruebas Unitarias |
| 5 | Empaquetado, TFS, Entrega |
| 6 | QA |
| 7 | Despliegue Operaciones |
|  |  |
| N°/Act | Actividades en Bus de integración |
| 1 | Construcción Canales Mirth |
| 2 |  |
| 3 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLICITUD | |  | | --- | |  | |  | |
| SOLICITANTE |  |
| Nº REQUERIMIENTO |  |
| TIPO REQUERIMIENTO | Evolutivo |

# TIEMPOS ESTIMADOS

Los tiempos totales deben ser sumados, dado que es el desglose por ámbito

RESUMEN EJECUTIVO MENSUAL Nº 26

RESUMEN EJECUTIVO MENSUAL Nº 26

|  |  |
| --- | --- |
| Horas Interna Salud te Integra | |
| Concepto | **Hrs.** |
| Gestión Req. Evolutivos |  |
| TI |  |
| Gestión TI | 10 |
| Análisis | 20 |
| Desarrollo | 60 |
| Script configuración mapas derivación | 10 |
| PROCESO CERTIFICACIÓN |  |
| Proceso de Certificación (3 ambientes) | 40 |
| Pruebas de aceptación usuaria | 10 |
| TOTAL | **150** |

RESUMEN EJECUTIVO MENSUAL Nº 26

RESUMEN EJECUTIVO MENSUAL Nº 26

|  |  |
| --- | --- |
| Horas Interna Bus de Integración | |
| Concepto | **Hrs.** |
| Gestión Req. Evolutivos |  |
| TI |  |
| Gestión TI | 5 |
| Análisis | 5 |
| Desarrollo Componentes de Integración | 30 |
| Pruebas Integrales | 8 |
| PROCESO CERTIFICACIÓN |  |
| Proceso de Certificación |  |
| PLATAFORMA |  |
| Pre-Producción |  |
| Producción |  |
| TOTAL | **48** |

**Total de horas: 198**