# **Solicitud de Cambio (RFC)**

1. ***Identificación del solicitante.***

Se debe identificar el responsable que solicita el Cambio (Jefe de Proyecto, Gerente de Proyecto, Jefe de Desarrollo, Jefe de USyM, ETC)

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre: | Víctor Coronado |
|  | Ana |
| Cargo: | **Analista Desarrollador** |
|  |  |
| Teléfono-Anexo: |  |
|  |  |
| Correo Electrónico: | **vcoronado@saydex.cl** |

1. ***Identificación de Persona que autoriza al solicitante (cliente originador del cambio)***

Se deben ingresar los datos del responsable que Autoriza el cambio (Datos del Cliente)

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre: | Claudio Torrejón Araya |
|  |  |
| Cargo: | **Jefe de Desarrollo** |
|  |  |
| Área: | Informatica |
|  |  |
| Teléfono-Anexo: |  |
| C |  |
| Correo Electrónico: | [**ctorrejon@saydex.com**](mailto:ctorrejon@saydex.com) |

1. ***Especificación del tipo de cambio.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hardware |  |  | Software Básico |  |  | Software de Aplicación |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Infraestructura |  |  | Proyectos |  |  | Comunicaciones |
|  | O |  |  |  |  |  |  |
|  | Configuraciones |  |  | Customizing |  | X | Desarrollo |

1. ***Sistema que se vera Afectado***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | RAYEN |  |  | FLORENCE |  |  | WEBLUN |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RNI |  | X | RYF |  |  | SALUD TE PROTEJE |
|  | O |  |  |  |  |  |  |
|  | SICARS |  |  | INTEGRACIONES |  |  | MI PORTAL DE SALUD |

1. ***Motivo del Cambio***

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Especifique la razón del cambio solicitado (Ej. Cambio de Version por mejoras de Sistema) |
|  | Requerimiento 107507 - 105078 (numero telefonico 44) (Problemas al actualizar direcciones en admisión) |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Indique el efecto de no implementar el cambio |
|  | Mejoras no disponibles en sistema. |

1. ***Descripción del Cambio***

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Especifique el detalle de lo solicitado |
|  | Soluciona el ERROR EN EL LARGO DEL TELEFONO |

1. ***Impacto sobre clientes.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | Indicar Cantidad de Clientes | Todos |

1. ***Prioridad del Cambio Solicitado***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urgente |  | X | Alta |
|  |  |  |  |  |
|  | Media |  |  | Baja |

1. **Programa de Implementación del Cambio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha y Hora Inicio: |  | |  |
|  |  | | |
| Duración del Trabajo (Total): | 0:30 aprox. app. | | |
|  |  | | |
| Fecha y Hora Termino: |  |  | |
| Fecha y Hora Termino: |  | | |  |
|  |  | | |
| Indisponibilidad de Servicio (Tiempo): |  | | |
|  |  | | |
| Observaciones: | Si generar indisponibilidad. | | |

1. **Elementos que serán promovidos a producción**

Describir los elementos que serán promovidos a produccion con el mayor detalle posible

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rayen Cliente | RYF | Rayen Servidor |
| Saydex.SiapNet.Agenda.dll  Saydex.SiapNet.Inscripcion.dll  Saydex.SiapNet.ReferenciaYContraRefrencia.dll  Saydex.SiapNet.Urgencia.dll | WebService de RYF  2. BD\_RYF\_CREACION\_SPS.sql  Contiene los sps:   * ADMISION\_GRP\_DELETE * ADMISION\_TCP\_DELETE | WebService de RAYEN  1. BD\_RAYEN\_CREACION\_SPS.sql  Contiene los sps:   * INS0148 * INS0149 |

1. **Registro de los trabajos a realizar**
   1. **Procedimiento Operacional o Plan de implementación (debe considerar respaldos para la vuelta atrás)**

Registrar el pasos a paso (plan de trabajo) para realizar el paso a producción, en este punto se deben considerar todas las actividades con los responsables correspondientes, Ej. Respaldo de BD, Respaldo de Web Services, Respaldo de servicios Windows, ETC.

**PARA RAYEN CLIENTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Actividad | Descripción | Observaciones / Documentación asociada | Realizado | Responsable |
| 1 | Respaldo | Respaldo de la dlls del punto 10 |  |  |  |

**PARA RYF**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Actividad | Descripción | Observaciones / Documentación asociada | Realizado | Responsable |
| 1 | Respaldo | Respaldo Del WebService de RYF |  |  |  |
| 2 | Respaldo | Respaldo del Procedimiento Almacenado  2. BD\_RYF\_CREACION\_SPS.sql |  |  |  |

**PARA SERVIDOR DE RAYEN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Actividad | Descripción | Observaciones / Documentación asociada | Realizado | Responsable |
| 1 | Respaldo | Respaldo Del WebService de RAYEN |  |  |  |
| 2 | Respaldo | Respaldo del Procedimiento Almacenado  1. BD\_RAYEN\_CREACION\_SPS.sql |  |  |  |

* 1. **Plan de Vuelta Atrás**

Aca se deben considerar los pasos que se deben ejecutar para poder hacer la vuelta atrás en en caso de deshacer los cambios realizados.

**PARA RAYEN CLIENTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Actividad | Descripción | Observaciones / Documentación asociada | Realizado | Responsable |
| 1 | Restauración | Restauración de la dlls del Punto 10 |  |  |  |

**PARA RYF**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Actividad | Descripción | Observaciones / Documentación asociada | Realizado | Responsable |
| 1 | Restauración | Restauración del Webservice de RYF mencionado en el Punto 10 |  |  |  |
| 2 | Restauración | Restauración del Procedimiento Almacenado  2. BD\_RYF\_CREACION\_SPS.sql |  |  |  |

**PARA RAYEN SERVIDOR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Actividad | Descripción | Observaciones / Documentación asociada | Realizado | Responsable |
| 1 | Restauración | Restauración del WebServiice de Rayen mencionado en el Punto 10 |  |  |  |
| 2 | Restauración | Restauración del Procedimiento Almacenado  1. BD\_RAYEN\_CREACION\_SPS.sql |  |  |  |

* 1. **Observaciones:**

Indicar si existen cosas relevantes que se deban considerar para ejecutar el plan de vuelta atrás.

|  |
| --- |
| Este RFC considera el Requerimiento 107507 que se encuentra definido en el documento de Análisis. |

1. **Ejecución Revisión (Solicitante y Usuario o Cliente)**

Se debe registrar la fecha y tiempo que sera necearia para asegurar el correcto funcionamiento de la Implementación, quien será el responsable de la revisión (Check) y las observaciones correspondientes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha Revisión: | 15-11-2016 | |
|  |  | |
| Revisado por: |  | |
|  |  | |
| Observaciones: | Por definir |